Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

17.03.2017	№ 40-п

О мерах по обеспечению безопасности

населения и объектов экономики в

период ледохода и половодья в 2017 году.

В целях эффективной и своевременной подготовки к весеннему паводку, обеспечения защиты населения и сохранности материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории сельсовета в 2016 году, на основании Федерального закона “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ и в соответствии со ст.18,31 Устава Дзержинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организацию работ по безопасному пропуску паводковых вод на территории сельсовета возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Создать оперативную группу по обследованию объектов в паводковый период согласно приложения №1.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории Дзержинского сельсовета в 2017 году, согласно приложения № 2.

4. Ведущему специалисту по ГОЧС и ПБ Холодилову В.И. через СМИ, листовки, провести информационную работу по предупреждению населения о возможных зонах подтопления и правилах поведения при угрозе подтопления.

5 .Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельсовета А.С. Алексеева.

Глава сельсовета                                                                                  А.И. Сонич

Приложение №1

к постановлению администрации

сельсовета № 40-п от 17.03.2017г

Состав

оперативной группы по обследованию объектов в паводковый период 2017 года

А.С. Алексеев – заместитель главы сельсовета, руководитель группы;

В.И. Холодилов – ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета;

В.В. Лютостанский – главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета;

Д.В. Кравченко – Директор Дзержинского филиала ГП «КрайДЭО» (по согласованию);

О.Н. Владимирова – главный специалист по имущественным и земельным отношениям администрации сельсовета;

Приложение №2

к постановлению администрации

сельсовета № 40-п от 17.03.2017

План

мероприятий по обеспечению безопасности населения и сохранности объектов экономики и материально- технических ресурсов в период ледохода и половодья

на территории Дзержинского сельсовета в 2017 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение заседания КЧС и ПБ по отработке противопаводковых мероприятий и планированию порядка действий сил и средств на территориях возможного затопления (подтопления) | до 24.03.17. | Члены КЧС и ПБ |
| 2. | Проверка состояния систем оповещения, проверка и корректировка схемы оповещения руководящего состава и членов КЧС и ПБ | до 31.03.17. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 3. | Изготовление и распространение среди населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), памяток по действиям населения при угрозе затопления (подтопления). | до 03.04.17. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, |
| 4. | Проведение с населением, проживающим в зонах возможного затопления (подтопления) занятий по сигналам оповещения об угрозе затопления (подтопления) и порядок проведения эвакуации. | до 03.04.17. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 5. | Подготовка ёмкостей для создания запасов воды в местах предполагаемого расселения населения | Согласно паводковой обстановке | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 6. | Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов и ГСМ | до 03.04.17. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 7. | Защита источников водоснабжения | до 03.04.17 | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 8. | Подготовка автомобилей и маршрутов эвакуации населения, материально-технических средств и сельскохозяйственных животных. | Согласно паводковой обстановки. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 9. | Организация мероприятий по охране общественного порядка в местах затопления (подтопления), в местах размещения эвакуированного населения. | Согласно паводковой обстановки. | Отделение полиции №1 МОМВДРФ «Абанский» |
| 10. | Проверка готовности предприятий к работе в условиях возможного подтопления паводковыми водами. | до 03.04.17. | Члены КЧС и ПБ |
| 11. | Проведение предупредительных мероприятий по сохранению дорог, мостов, расчистка водостоков. Очистка входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда, ремонт проезжих мостиков в населённых пунктах. | до 03.04.17. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 12. | Организовать сбор оперативных данных о складывающейся обстановке. | Постоянно | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 13. | Провести проверку готовности формирований предприятий для ведения АСДНР в зоне возможного подтопления. | до 03.04.17. | Руководители предприятий и организаций |
| 14. | Укрепить опоры мостов, плотин, произвести околку затворов, предупредительные сбросы воды в прудах. | до 03.04.17. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 15. | Обеспечивать минимальный уровень воды в прудах в период половодья и паводков. | в течении паводка | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 16. | Обеспечить готовность лодок, плотов, других плавсредств в населённых пунктах предполагаемого затопления. | до 05.04.17. | Общество охотников и рыболовов |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельсовета № 40-п от 17.03.2017

Перечень

предприятий и организаций, предоставляющих автомобильную и инженерную технику, а также запас строительных материалов в оперативное управление КЧС и ПБ

| № | предприятия | Автомо- били, автобусы, ед | Трактора, бульдозера | Экскава- торы | Уст-ка для откачки воды | Пило- мате- риалы | Авто- кран | Строй бригада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дзержинский филиал ГП « КрайДЭО» | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2. | ООО «Альфа» |  |  |  |  | 5 м3 |  |  |
| 3. | ООО «Дзержинское АТП-М и ЗП» | 1/1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУП Жилсервис |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | МУП Жилсервис | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | МУП «Дзержинское коммунальное предприятие |  |  |  | 1 |  |  |  |