Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

26.05.2017                                                          	№ 92-п

Об утверждении плана – графика  перехода

на предоставление муниципальных

услуг в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 18, 31 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2017-2018 гг.  согласно приложению.

2. Разместить план – график  перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме на официальном сайте администрации  Дзержинского района в сети интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинец»

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        А.И. Сонич

Приложение к постановлению                                                                                                    администрации сельсовета

№ 92-п   от 26.05. 2017г

| № п/п | Наименование услуги | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | VI этап | V этап |
|  |  |  | размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги пред-ставлять документы в электронном виде с использованием портала муници-пальных услуг | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с исполь-зованием Портала му-ниципальных услуг | Обеспечение возможности получения результата предостав-ления услуги в электронном виде на Портале муници-пальных услуг Красноярского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1. | Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 2. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 3. | - Приватизация жилых помещений (отменен) | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 |  |
| 4. | Информация об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 |  |
| 5. | Присвоение адреса земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 6. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владение землей | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 7. | Выдача выписки из похозяйственной книги | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 8. | приему заявлений и принятию постановления по вопросу предоставления земельного участка в собственность многодетным гражданам, молодым специалистам для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 9. | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 |  |
| 10. | продажа земельных участков без проведения торгов на территории муниципального образования Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 11. | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 12. | продажа земельных участков без проведения торгов на территории муниципального образования Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 13. | Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 14. | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 15. | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края в аренду на торгах | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 |  |
| 16. | Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | - |
| 17 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в собственность бесплатно на территории муниципального образования Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края» | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 |  |
| 18 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Администрация Дзержинского сельсовета , специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 |  |