Приложение № 1

к муниципальной программе Дзержинского  сельсовета «Повышение качества жизни

населения Дзержинского сельсовета»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения |  | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок | % |  | ведомственная отчетность | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.2 | доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года | % |  | ведомственная отчетность | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| 1.3 | доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения | % |  | ведомственная отчетность | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1.4 | доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами; | % |  | ведомственная отчетность | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 1.5 | доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения | % |  | ведомственная отчетность | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 1.6 | доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | % |  | ведомственная отчетность | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 1.7 | доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос | % |  | ведомственная отчетность | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
| 1.8 | доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  | ведомственная отчетность | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 1.9 | доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | % |  | ведомственная отчетность | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | Цель подпрограммы. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | 88,6 |  | ведомственная отчетность | 1,3 | 1,3 | 8,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  |  | % |  |  | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.2 | Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов | 2шт % |  | ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % |  | ведомственная отчетность | 5,1 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 |
| 3 | Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям |  | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 |
| 3.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 95 | 95 |
| 3.3 | Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | % | ведомственная отчетность | 79 | 78 | 78,5 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 3.4 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |  | % | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены |  | % | ведомственная отчетность | 75 | 50 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда |  | % | ведомственная отчетность | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Снос 616,3 кв.м аварийных и ветхих строений |  | % | ведомственная отчетность | 0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цель программы. Комплексное развитие пассажирского транспорта Дзержинского сельсовета для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) |  | поездок/чел. | ведомственная отчетность | 5,25 | 5,41 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Объем субсидий на 1 км |  | руб/км | ведомственная отчетность | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Дзержинского  сельсовета «Повышение качества жизни

населения Дзержинского сельсовета»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  |  | ЦСР |  |  | ВР |  |  | финансовый год 2014 |  |  | Финанс овый год 2015 |  |  | Финан совый год 2016 |  |  | финан совый год 2017 |  |  | отчетный финан совый 2018 год |  |  | очередной финансовый год 2019 |  |  |  | первый год планового периода 2020 год | Итого на период 2014-2020 годов |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 020061010 |  |  | 244 |  |  | 2178229 |  |  | 2411897,55 |  |  | 26797 45,11 |  |  | 3212491,95 |  |  | 3128459,60 |  |  | 2765000 |  |  | 2765000 |  | 19140833,21 | Оплата эл/энергии. Приобретение и замена перегоревших ламп, замена и ремонт неисправных светильников. Приобретение и установка указателей улиц. |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за минерализованными полосами | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0309 |  |  | 0210061020 |  |  | 244 |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  | 280000,00 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за 27 км. Минерализован ных полос |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210065010 |  |  | 244 |  |  | 1150000 |  |  | 692776,60 |  |  | 872298,67 |  |  | 590415,35 |  |  | 588212,00 |  |  | 530000 |  |  | 530000 |  | 4953702,62 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью5,5 га |  |  |
| Мероприятие 1. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация и содержание мест захоронения | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210065020 |  |  | 244 |  |  | 144905 |  |  | 84800 |  |  | 105933,02 |  |  | 250000 |  |  | 239618,31 |  |  | 110000 |  |  | 110000 |  | 1045256,33 | Постановка на кадастровый учёт земельных участков. Ремонт внешнего ограждения мест захоронения. Вывоз мусора. |  |  |
| Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание памятников | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210065030 |  |  | 244 |  |  | 50000 |  |  | 12613 |  |  | 22258 |  |  | 126000 |  |  | 32003,00 |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  | 422874,00 | Текущее содержание и ремонт памятников. |  |  |
| Мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация благоустройство мест массового отдыха населения | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210065040 |  |  | 244 |  |  | 9000 |  |  | 17530,39 |  |  | 20000 |  |  | 238967,80 |  |  | 162980,00 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 498478,19 | Установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов. Уборка мусора с территорий мест массового отдыха |  |  |
| Мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| озеленение | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210065050 |  |  | 244 |  |  | 48300 |  |  | 47699,44 |  |  | 44725 |  |  | 142747,82 |  |  | 150000 |  |  | 78000 |  |  | 78000 |  | 589472,26 | Увеличение площади цветочного оформления |  |  |
| Мероприятие1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210097410 |  |  | 244 |  |  | 8000 |  |  | 0,0 |  |  | 14471 |  |  | 15543 |  |  | 19182,00 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 67196,00 | Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения |  |  |
| Мероприятие 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 02177410 |  |  | 244 |  |  | 527000 |  |  | 0,0 |  |  | 1090000 |  |  | 980802 |  |  | 1470000,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4067802,00 | Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения |  |  |
| реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 02177490 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 206738 |  |  | 213000,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 419738,00 | Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения |  |  |
| реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210097490 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2100 |  |  | 2606,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4706,00 | Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения |  |  |
| Мероприятие 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение» | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0503 |  |  | 0210065060 |  |  | 244 |  |  | 3475 |  |  | 5000 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 18475 | Формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения |  |  |
| Цель подпрограммы:2 | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 022006210 |  |  | 244 |  |  | 982127,7 |  |  | 670800 |  |  | 744819 |  |  | 794898 ,09 |  |  | 653621,10 |  |  | 798700 |  |  | 798700 |  | 5443665,91 | Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала. |  |  |
| Мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по организации безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220062020 |  |  | 244 |  |  | 928760,44 |  |  | 48700 |  |  | 48764,82 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1026225,26 | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  |
| Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220075080 |  |  | 244 |  |  | 204908 |  |  | 514863 |  |  | 0,0 |  |  | 909398 |  |  | 1025689 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2654858 | 1.23. Знак дорожный (дети), класс алмазный тип-В,3-й т.р., флуоресцентная окантовка. - 22 шт. 8.2.1.знак дорожный (зона действия), пл инженерная, тип А (450 м-2шт,200 м-2 шт,140 м-2шт, 100 м-6 шт, 50 м-2 шт) - 14 шт. 3.24. знак дорожный (ограничение макс. скорости), класс алмазный, флуоресцентная окантовка, тип-, 3-й т.р.- 11 шт |  |  |
| Мероприятие 1.4 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220095080 |  |  | 244 |  |  | 205 |  |  | 515 |  |  | 0,0 |  |  | 9094,0 |  |  | 12309 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 22123 | Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала. |  |  |
| Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений поселений за счет средств дорожного фонда муниципального района | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220042010 |  |  | 244 |  |  | 74898 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 74898 | Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала. |  |  |
| Мероприятие 1.6. Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220074910 |  |  | 244 |  |  | 23400 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 23400 | Безопасность дорожного движения |  |  |
| Мероприятие 1.7 Софинансирование на выполнение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220094910 |  |  | 244 |  |  | 4680 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4680 | Безопасность дорожного движения |  |  |
| Мероприятие 1.8. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений за счет средств краевого бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220077430 |  |  | 244 |  |  | 2636750 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2636750 | Реконструкция дорог общего пользования |  |  |
| Задача 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств краевого бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220075940 |  |  | 244 |  |  | 0,00 |  |  | 4286940 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4286940 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств местного бюджета |  | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220095940 |  |  | 244 |  |  |  |  |  | 134351,40 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 134351,40 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| Мероприятие 2.3. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220073930 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10053340 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10053340 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| Мероприятие 2.4 Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета. | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220093930 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 167733 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 167733 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| Мероприятие 2.5. Расходы муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 02200749200 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 232800 |  |  | 150000 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 382800 |  |  |  |
| Мероприятие 2.6. Расходы софинансирование на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 022009492 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 37248 |  |  | 30000 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 67248 |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220075090 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1213131,98 |  |  | 4055642,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4212131,98 |  |  |  |
| Мероприятие 2.8. Расходы на софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета. | Администрация Дзержинского сельсовета | 810 |  |  | 0409 |  |  | 0220095090 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 12132 |  |  | 48669,90 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 60801,90 |  |  |  |
| Цель подпрограммы.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен | Администрация Дзержинского сельсовета |  | 810 |  |  | 0502 |  |  | 0230064020 |  |  | 244 |  |  | 830355 |  |  | 653291,86 |  |  | 1117278,35 |  |  | 885924,26 |  |  | 850000 |  |  | 540000 |  | 540000 |  | 5416849,47 |  |  |  |
| 3.2 Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен | Администрация Дзержинского сельсовета |  | 810 |  |  | 0502 |  |  | 0230064030 |  |  | 244 |  |  | 30000 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 18680 |  |  | 45000 |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 153680 |  |  |  |
| 3.3 Возмещение затрат за услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация Дзержинского сельсовета |  | 810 |  |  | 0502 |  |  | 0210065070 |  |  | 630 |  |  | 400000 |  |  | 400000 |  |  | 400000 |  |  | 399600 |  |  | 600000 |  |  | 400000 |  | 400000 |  | 2599600 |  |  |  |
| Задача 2 | Сохранение жилищного фонда на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация Дзержинского сельсовета |  |  |  |  | 0501 |  |  | 0230064110 |  |  | 244 |  |  | 53700 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 53700 |  | Содержание и капитальный ремонт МЖФ |  |
| Снос аварийных и ветхих строений | Администрация Дзержинского сельсовета |  |  |  |  | 0501 |  |  | 0230064120 |  |  | 244 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Снос 616,3 кв. м аварийного и ветхого жилья |  |
| Цель подпрограммы 4 | Комплексное развитие пассажирского транспорта для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков. | Администрация Дзержинского сельсовета |  |  | 810 |  |  | 0408 |  |  | 0240063010 |  |  | 244 |  |  | 3630200 |  |  | 4363600 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 7993800 |  |  | Количество рейсов по внутри поселенческому сообщению |
| Цель подпрограммы 5 | Обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной и спортивно – оздоровительной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Организации и проведению культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Администрация Дзержинского сельсовета |  |  | 810 |  |  | 0801 |  |  | 0250066010 |  |  | 244 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80000 |  |  | 0 |  | 0 | 80000 |  |  |  |
| 5.2 Организации и проведению спортивно - оздоровительный мероприятий | Администрация Дзержинского сельсовета |  |  | 810 |  |  | 1102 |  |  | 0250066020 |  |  | 244 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 10000 |  |  |  |