Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

24.03.2020                                                                                               № 38-п

О мерах по обеспечению безопасности

населения и объектов экономики в

период ледохода и половодья в 2020 году

В целях эффективной и своевременной подготовки к весеннему паводку, обеспечения защиты населения и  сохранности материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории сельсовета в 2020 году, на основании Федерального закона “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ и в соответствии со ст.7, 18 Устава Дзержинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организацию работ по безопасному пропуску паводковых вод на территории сельсовета возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Создать оперативную группу по обследованию  объектов в паводковый период согласно приложению № 1.

3. Утвердить план  мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, безопасности населения в период половодья на территории Дзержинского сельсовета в 2020 году, согласно приложению      № 2.

4. Ведущему специалисту по ГОЧС и ПБ Холодилову В.И. через СМИ, листовки, провести информационную работу по  предупреждению населения о возможных зонах подтопления и правилах поведения при угрозе подтопления.

5.  Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                               А.И. Сонич

Приложение №1

к постановлению администрации

сельсовета № 38-п от 24.03.2020г

Состав

оперативной группы по обследованию объектов в паводковый период 2020 года

А.И. Сонич –  глава сельсовета, руководитель группы;

В.И. Холодилов – ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации сельсовета;

М.А. Напиленок – главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета;

Д.В. Кравченко –  Директор Дзержинского филиала АО  «КрайДЭО» (по согласованию);

О.Н. Владимирова – главный специалист по имущественным и земельным отношениям администрации сельсовета;

Приложение №2

к постановлению администрации

сельсовета  № 38-п  от 24.03.2020г

План

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, безопасности населения в период половодья на территории Дзержинского сельсовета в 2020 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение заседания КЧС и ПБ по отработке противопаводковых мероприятий и планированию порядка действий сил и средств на территориях возможного затопления (подтопления) | до 09.03.2020 | Члены КЧС и ПБ |
| 2. | Проверка состояния систем оповещения, проверка и корректировка схемы оповещения руководящего состава и членов КЧС и ПБ | до 20.03.2020 | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 3. | Изготовление и распространение среди населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), памяток по действиям населения при угрозе затопления (подтопления). | до 06.04.2020 | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, |
| 4. | Проведение с населением, проживающим в зонах возможного затопления (подтопления) занятий по сигналам оповещения об угрозе затопления (подтопления) и порядок проведения эвакуации. | до 03.04.2020 | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 5. | Защита источников водоснабжения | до 03.04.2020 | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 6. | Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов и ГСМ | до 03.04.2020 | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 7. | Подготовка автотранспорта для эвакуации населения, материально-технических средств и сельскохозяйственных животных. | Согласно паводковой обстановки. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 8. | Проверка готовности предприятий к работе в условиях возможного подтопления паводковыми водами. | до 03.04.2020 | Члены КЧС и ПБ |
| 9. | Проведение предупредительных мероприятий по сохранению дорог, мостов, расчистка водостоков. Очистка входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда, ремонт проезжих мостиков в населённых пунктах. | до 30.03.2020 | Главный специалист по вопросам ЖКХ администрации сельсовета |
| 10. | Обеспечение контроля за состоянием и эксплуатацией ГТС | Постоянно | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 11. | Организовать сбор оперативных данных о складывающейся обстановке. | Постоянно | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 12. | Подготовка мест временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, мест складирования эвакуируемого имущества, мест размещения выводимого из подтапливаемой зоны скота. | до 03.04.2020 | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 13. | Организация установки нештатных водомерных постов наблюдения за паводковой обстановкой в населенных пунктах, расположенных на водоемах и передачи информации в дежурную смену ЕДДС Дзержинского района. | В течении паводкового периода | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 14. | Провести проверку готовности сил и средств для ведения АСДНР в зоне возможного подтопления. | до 03.04.2020 | Руководители предприятий и организаций |
| 15. | Произвести очистку затворов ГТС, предупредительные сбросы воды на водоемах. | до 10.04.2020 | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 16. | Обеспечивать минимальный уровень воды в на водоемах в период половодья и паводков. | в течении паводка | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ сельсовета |
| 17. | Обеспечить готовность плавсредств в населённых пунктах предполагаемого затопления. | до 03.04.2020 | Общество охотников и рыболовов |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельсовета № 38-п от 24.03.2020г

Перечень

предприятий и организаций, предоставляющих автомобильную и инженерную технику, а также запас строительных материалов в оперативное управление КЧС и ПБ

| № | предприятия | Автомо- били, автобусы, ед | Трактора, бульдозера | Экскава- торы | Уст-ка для откачки воды | Пило- мате- риалы | Авто- кран | Строй бригада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дзержинский филиал АО « КрайДЭО» | 4 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | ООО «Гард» | 1 |  |  |  | 5 м3 |  |  |
| 3. | ООО «Дзержинское АТП-М и ЗП» | 1/1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУП «ДКП» |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5. | МУП «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  | 1 |